Bước 1: Tính tỷ lệ Giá trị / Effort và sắp xếp giảm dần

| Xếp hạng | Mã | Tính năng | Effort | Giá trị | Tỷ lệ (Giá trị / Effort) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F04 | Xác nhận lịch hẹn qua SMS | 3 | 4 | 1.33 |
| 2 | F08 | Nhắc lịch tự động trước 24 giờ | 3 | 4 | 1.33 |
| 3 | F01 | Đăng ký / đăng nhập bằng số điện thoại | 5 | 5 | 1.00 |
| 4 | F02 | Tìm bác sĩ theo chuyên khoa | 5 | 5 | 1.00 |
| 5 | F03 | Đặt lịch và chọn khung giờ | 8 | 5 | 0.63 |
| 6 | F07 | Xem lịch sử khám bệnh | 5 | 3 | 0.60 |
| 7 | F06 | Đánh giá và chấm sao bác sĩ | 5 | 2 | 0.40 |
| 8 | F05 | Thanh toán online qua ví điện tử | 13 | 3 | 0.23 |
| 9 | F09 | Tư vấn video call với bác sĩ | 13 | 2 | 0.15 |
| 10 | F10 | Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám | 8 | 1 | 0.13 |

Bước 2: Loại bỏ 2 tính năng có tỷ lệ thấp nhất

- Tính năng bị loại: F09 (Tư vấn video call với bác sĩ - tỷ lệ 0.15) và F10 (Bảng thống kê doanh thu cho phòng khám - tỷ lệ 0.13).

- Tổng Effort còn lại: $5 + 5 + 8 + 3 + 13 + 5 + 5 + 3 = 47$ điểm.

- Lý do loại bỏ (1 câu): Hai tính năng F09 và F10 bị loại khỏi lộ trình vì tiêu tốn nhiều nỗ lực thực hiện (tổng 21 điểm Effort) nhưng lại mang lại giá trị kinh doanh quá thấp (tỷ lệ Giá trị/Effort chỉ đạt 0.15 và 0.13), cần cắt giảm theo nguyên tắc tối đa hóa lượng công việc không phải làm để tập trung nguồn lực cho các tính năng cốt lõi.

Bước 3 & Bước 4: Lộ trình phát triển theo chu kỳ (Sức chứa tối đa: 20 điểm / chu kỳ 2 tuần)

- Chu kỳ 1: Gồm F01, F02, F03 | Tổng điểm: 18 điểm (5 + 5 + 8) | Giá trị nhận được: Người dùng có thể sử dụng ngay phiên bản phần mềm cốt lõi hoạt động độc lập để đăng ký/đăng nhập bằng số điện thoại, tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa và đặt lịch khám theo khung giờ mong muốn.

- Chu kỳ 2: Gồm F04, F08, F07, F06 | Tổng điểm: 16 điểm (3 + 3 + 5 + 5) | Giá trị nhận được: Khách hàng được nâng cao trải nghiệm quản lý lịch hẹn và tương tác toàn diện thông qua tin nhắn SMS xác nhận tức thì, thông báo nhắc lịch tự động trước 24 giờ, tra cứu lịch sử khám bệnh và chấm sao đánh giá bác sĩ sau khi khám.

- Chu kỳ 3: Gồm F05 | Tổng điểm: 13 điểm | Giá trị nhận được: Khách hàng hoàn tất quy trình đặt khám khép kín một cách tiện lợi bằng việc thanh toán trực tuyến phí khám bệnh qua ví điện tử ngay trên ứng dụng.